Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IGKiOŚ.271.2.2.2015

Sokołów Podlaski, 04 marca 2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie                   Gminy Sokołów Podlaski”

- Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

45.25.21.27-4 – roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków,

45.00.00.00-7 – roboty budowlane,

45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45.23.24.21-9 – roboty w zakresie oczyszczania ścieków,

39.35.00.00-0 – urządzenia do obróbki ścieków,

45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne.

Zamawiający: Gmina Sokołów Podlaski

Wykonawca: podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia

SIWZ: specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ustawa Pzp: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

Konsorcjum: wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

PBOŚ: Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków, w treści SIWZ zwane również w skrócie oczyszczalnią, zbiornikiem lub zespołem urządzeń

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków (PBOŚ) to urządzenie lub zespół urządzeń, w których na drodze procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych następuje redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach do wielkości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800) jak dla oczyszczani poniżej 2000 RLM wg Załącznika nr 1 do ww. aktu wykonawczego. Potwierdzeniem tego wymogu jest legitymowanie się przez produkt pełnym raportem z badań potwierdzającym zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A2:2013 wydawanym dla konkretnego typoszeregu urządzeń wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

Przedmiar robót - jest elementem pomocniczym. W kalkulacji należy ująć wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, w dokumentacji technicznej jak i specyfikacjach (STWiORB). Zakres  robót który nie jest jasno przedstawiony w przedmiarze, a figuruje w dokumentacji przetargowej należy ująć w pozycjach istniejących.

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Rozdział I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Opis warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej dwóch robót polegających na dostawie i montażu PBOŚ, w tym jedna na co najmniej 200 szt. PBOŚ.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy ten wykaże się dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia w specjalności:

- Kierownik budowy (min. 1 osoba): uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane o których mowa wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne obowiązujące w Krajach Unii Europejskiej,

- Elektryk (min. 1 osoba): uprawnienia SEP do 1 kV E i D zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej lub równoważne obowiązujące w Krajach Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób od warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcje wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.

  - znajdowanie się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zadania,

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych zero groszy)

  - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zadania,

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy)

  - W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

  - Ocena spełniania warunków określonych w pkt. 1 będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wymagane w Rozdziale I pkt. 2 SIWZ.

  - Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ (składa każdy wykonawca wspólnej oferty).

- Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. do „Formularza Ofertowego” należy dołączyć dokumenty :

  - Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ).

  - Aktualnego  odpisu  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna zamiast odpisu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - za ważny zostanie uznany dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed pływem terminu składania ofert.

  - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie  ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów  dotyczących  najważniejszych robót, określających  czy roboty te  zostały wykonane  w sposób należyty oraz wskazujących  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże co najmniej dwie roboty polegające na dostawie i montażu PBOŚ, w tym jedna na co najmniej 200 szt. PBOŚ.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresem wykonywanych przez te osoby czynności stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca musi również podpisać oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, t.j.:

- Kierownik budowy: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane o których mowa wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne obowiązujące w Krajach Unii Europejskiej,

- Elektryk: uprawnienia SEP do 1 kV E i D zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej lub równoważne obowiązujące w Krajach Unii Europejskiej.

  - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł za ważny zostanie uznany dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł dokument winien być ważny w dniu składania ofert. Jeżeli z Polisy lub innego dokumentu nie wynika, iż wymagana na dzień składania ofert składka ubezpieczeniowa z tego tytułu została uiszczona, Wykonawca załączy dowód opłacenia powyższej składki.

- W celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ Wykonawca wraz z ofertą przedstawi:

  - Raport z badań PBOŚ wraz z wszystkimi raportami cząstkowymi określającymi skuteczność oczyszczania, trwałość, wytrzymałość, wodoszczelność, reakcję na ogień wraz z określeniem uwalniania substancji niebezpiecznych , z którego wynika zgodność produktu ze zharmonizowaną normą PN-EN 12566-3+A2:2013, załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Posiadanie ww dokumentu jednoznaczne jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem „CE”.

Zamawiający jest świadomy, iż obecnie norma PN EN 12566-3:2005+A2:2013, znajduje się w okresie przejściowym, który biegnie od 8.08.2014 do 8.08.2015r. jednakże z uwagi na zbliżający się termin zakończenia okresu przejściowego oraz z uwagi na fakt iż wiele laboratoriów posiada już notyfikację w zakresie nowej normy - wymaga się aby oczyszczalnie posiadały wszystkie badania zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013.

  - Deklarację właściwości użytkowych PBOŚ zgodną z Dz. U. UE Nr L 159/41(PL) z 28.5.2014 (uwzględnia zmiany opublikowane w rozporządzeniu delegowanym nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych).

  - Instrukcję budowy, obsługi i montażu PBOŚ, z których będą wynikały właściwości takie jak np.: rodzaj technologii, trwałość, wytrzymałość, grubość ścianek, monolityczność zbiornika oczyszczalni, metoda wytwarzania zbiornika oczyszczalni oraz będą posiadały rzuty zbiornika oczyszczalni i dokumentację fotograficzną.

  - Dokumentację techniczno-ruchową PBOŚ zgodną z parametrami oczyszczalni zawartymi w Raporcie z badań zgodności oczyszczalni z normą 12566-3+A2:2013,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonane, lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, muszą wykazać spełnienie danego warunku udziału w postępowaniu wspólnie. W takim przypadku, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są przez tego z Wykonawców, którego dotyczą.

- W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy składający wspólną ofertę np. konsorcjum, wymaga się wówczas aby każdy z jego członków osobno złożył dokumenty wymagane w pkt 1 ppkt 1.1 -1.6 niniejszego rozdziału oraz załączniki nr 1 i 3 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Korespondencja w sprawie udzielenia zamówienia publicznego będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1.2 – 1.4, 1.6 składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające spełnianie określonego warunku, natomiast zamiast dokumentu o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1.2 – 1.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku podmiotów na zasoby których Wykonawca się powołuje, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Informacje dotyczące wadium.

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40.000,00zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy)

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Sokołów Podlaski, w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim,                 nr rachunku 08 9221 0000 0016 7367 2000 0010 z dopiskiem „Wadium do przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski”. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota określona w pkt. 1 musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 3, dokument (oryginał) wadium należy również dołączyć do oferty.

- Poręczenie lub gwarancja, o których mowa powyżej, winny być ważne przez okres ważności oferty, winny dotyczyć konkretnego zamówienia i zawierać klauzulę o dostępności środków przez Zamawiającego w okresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez spełnienia jakichkolwiek warunków dodatkowych.

- Wadium zostanie zwrócone w terminach unormowanych w art. 46 ustawy Pzp

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- odmówi zawarcia ubezpieczenia budowlano- montażowego od wszelkich ryzyk przez podpisaniem umowy,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami również jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

4. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego się z Wykonawcami.

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (na numer lub adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ), nie zwalnia to jednak z obowiązku dosyłania oryginałów pocztą. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dokumenty należy przekazywać na:

  - fax 25 781 26 10

  - e-mail : ug@gminasokolowpodl.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sokołów Podlaski – zakładka – przetargi i pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie w późniejszym terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim zidentyfikowanym w postępowaniu Wykonawcom, oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej w zakładce przetargu.

- Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia na bieżąco zakładki przetargu na stronie internetowej Zamawiającego - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sokołów Podlaski – zakładka – przetargi w celu zapoznania się z ewentualnymi, wprowadzanymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami lub modyfikacją SIWZ.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Janusz Kur,   e-mail: kur.janusz@gminasokolowpodl.pl

Zamawiający nie będzie udzielał szczegółowych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia telefonicznie. Wszelkie zapytania należy kierować pisemnie.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Sposób przygotowywania oferty oraz pozostałe dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą.

- Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz następujące warunki dodatkowe:

- całość oferty musi być sporządzona w języku polskim,

- całość oferty musi być sporządzona w formie pisemnej,

- „Formularz Ofertowy” powinien być sporządzony zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorem i zawierać wszystkie wymagane w SIWZ załączniki, jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy,

- oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa,

- poprawki dokonywanie w ofercie należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej (poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami),

- zaleca się aby wszystkie karty oferty były trwale połączone (zszyte) w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z nich, oraz posiadały kolejne numery,

- zaleca się aby oferta była zaopatrzona w spis treści zawierający wykaz rozdziałów, dokumentów i załączników przedstawionych w ofercie,

- ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania,

- opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Sokołów Podlaski           ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski oraz opisane: „OFERTA do przetargu pn. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski”. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.03.2015 przed godziną 1200

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według takich samych zasad jak złożenie oferty – w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (kopercie) z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”,

- Zaleca się zachować kopię złożonych w ofercie dokumentów.

- Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem treści wzoru umowy proponowanej przez Zamawiającego.

- Załączony Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym. W kalkulacji należy ująć wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, w dokumentacji technicznej jak i specyfikacjach (STWiORB). Zakres  robót który nie jest jasno przedstawiony w przedmiarze, a figuruje w dokumentacji przetargowej należy ująć w pozycjach istniejących.

- Każdy Wykonawca przygotowuje i sporządza ofertę na własny koszt.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w przypadku składania oferty wspólnie z innym Wykonawcą. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.

- Załączenie pełnomocnictwa wymagane jest jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (z wyłączeniem prokurenta) nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym.

- Pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę należy dostarczyć w oryginale lub czytelnej, wyraźnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza.
W razie wątpliwości, co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo (lub umowę, z której takie pełnomocnictwo będzie wynikało).

- Jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie (opisanym jako „informacja stanowiąca TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”) z zaznaczeniem jego lokalizacji w spisie załączników do oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane zawarte w formularzu oferty.

6. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobów wykonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I - Cena oferty brutto  -  90% .

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. I Formularz Oferty.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów.

Liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru:

Cena najniższa spośród złożonych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 90% x 100 pkt

Cena badanej oferty

Kryterium II –Przedłużony okres gwarancji na kompletne urządzenie  - 10% .

Kryterium „Przedłużony okres  gwarancji na kompletne urządzenie” będzie rozpatrywane na podstawie długości przedłużonego okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi  3 lata.

Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji maksymalnie o 2 lata.

Maksymalny, łączny okres gwarancji – 5 lat.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Przedłużony okres gwarancji będzie odpowiednio punktowany wg wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty 3 lata –  2 pkt.

Okres gwarancji badanej oferty 4 lata (przedłużenie o 1 rok) –  5 pkt.

Okres gwarancji badanej oferty 5 lat (przedłużenie o 2 lata) – 10 pkt.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)  wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C+G

Gdzie:

P- łączna liczba punktów oferty ocenianej

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

G-  liczba punktów uzyskanych w kryterium ” Wydłużony okres  gwarancji”

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza  w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- Jeżeli nie można wybrać  oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że  dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert , Zamawiajacy spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zasady poprawiania omyłek określone zostały w art. 87 ustawy.

- Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.

7. Miejsce i termin składania ofert.

- Miejsce składania ofert: w Sekretariacie Urzędu Gminy Sokołów Podlaski w godz. pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1600

- Termin składania ofert upływa w dniu: 19.03.2015 roku o godzinie 1145 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2015 roku o godzinie 1200 w Sali konferencyjnej – w

siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Sokołów Podlaski, ul. Wolności 44,

08-300 Sokołów Podlaski

9. Termin, do którego Wykonawca będzie związany z ofertą.

Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą upływa w 30 dniu od ostatecznego terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w punkcie 8 niniejszego rozdziału.

- Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.

- Publiczne otwarcie ofert obejmuje następujące czynności wykonywane przez komisję przetargową:

- bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje się kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- komisja potwierdzi terminowość złożenia i nienaruszalność złożonych kopert,

- komisja otworzy złożone oferty i odczyta kolejno nazwę Wykonawcy oraz cenę oferty.

- Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności:

- oferty z napisem „Zmiana oferty...”,

- oferty z napisem „Wycofanie oferty...”,

- pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia.

- Poufne badanie ofert obejmuje następujące czynności:

  - ocenę ofert od strony spełnienia warunków formalnych,

  - ocenę ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej SIWZ,

  - wybór najkorzystniejszej oferty.

- Środki odwoławcze przysługujące Wykonawcom w toku prowadzonego

postępowania.

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI tej ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Pzp. Przysługującymi środkami ochrony prawnej w prowadzonym postępowaniu są:

  - Odwołanie: w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

b) Skarga do sądu: przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198e ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- Formalności, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

- Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy Pzp.

- W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w dniu wskazanym w piśnie informującym o wyborze oferty najkorzystniejszej.

- Wzór umowy zawarty został w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

- W przypadku gdy oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie wybrana do realizacji zadania, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia budowlano - montażowego od wszelkich ryzyk dla przedmiotowego zadania o wartości min, 2.000.000,00zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy), do dnia podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania umowy przed złożeniem oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii ubezpieczenia budowlano-montażowego w Urzędzie Gminy. Odmowa zawarcia tego ubezpieczenia będzie traktowana jako rezygnacja Wykonawcy z zamiaru realizacji zadania z jego winy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium.

- Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na warunkach określonych w Rozdziale II pkt. 6 SIWZ.

Rozdział II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

            - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu kompletnych Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Wymaga się, aby oferta zawierała pełny raport badań PBOŚ wraz z raportami cząstkowymi potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Posiadanie ww dokumentu jednoznaczne jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem „CE”.

            - PBOŚ zlokalizowane zostaną na terenie Gminy Sokołów Podlaski. Wykaz działek, na których nastąpi montaż PBOŚ zawiera Dokumentacja Projektowa.

            - Przedmiot zamówienia obejmuje:

              - zakup, dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie 240 sztuk PBOŚ, wraz z systemem rozsączania, przepompowniami ścieków, szafkami sterowniczymi i systemem wentylacji oczyszczalni, zgodnie z harmonogramem prac ustalonym przez Zamawiającego,

              - wykonanie wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wentylacyjnych od budynku do PBOŚ niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni,

              - utrzymanie zaplecza budowy,

              - prace montażowe, prace związane z usadowieniem oczyszczalni oraz wyrównaniem terenu,

              - zapewnienie dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

              - utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

              - naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzenia powstałych w toku realizacji,

              - przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników PBOŚ w zakresie sposobu ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi w języku polskim,

              - przeprowadzenie szkolenia dla serwisantów PBOŚ (min. 2 osoby wskazane przez Zamawiającego),

              - pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacja powykonawcza,

              - przeprowadzenie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi,

              - raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) jak dla oczyszczani poniżej 2000 RLM wg Załącznika nr 1 do ww. aktu wykonawczego, wraz z listą wykonanych instalacji i ich elementów oraz warunkami poprawnej eksploatacji,

              - w terminie do 22.05.2015 r. Wykonawca przedstawi wyniki badań (wykonanych przez akredytowane laboratorium) ścieków oczyszczonych z 24 (wskazanych przez Zamawiającego) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) jak dla oczyszczani poniżej 2000 RLM wg Załącznika nr 1 do ww. aktu wykonawczego,

              - Przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji Wykonawca przedstawi wyniki badań (wykonanych przez akredytowane laboratorium) ścieków oczyszczonych z 15% (wskazanych przez Zamawiającego) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800), jak dla oczyszczani poniżej 2000 RLM wg Załącznika nr 1 do ww. aktu wykonawczego.

            - Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 3 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia, wystawiając oddzielne na każda wykonaną PBOŚ kartę gwarancyjną.

            - Szczegółowe wymagania techniczne PBOŚ i warunki równoważności:

1)	przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie reaktorem biologicznym  składającym się z jednego lub kilku zbiorników pracujących w ustalonych fazach,

2)	oczyszczalnię ścieków może tworzyć pojedynczy zbiornik monolityczny lub zespół zbiorników, które powinny być wykonane z polimerobetonu, z żywic lub ze stali kwasoodpornej. Nie dopuszcza się zbiorników oczyszczalni wykonanych z polietylenu z uwagi na dominujący rodzaj gruntów ciężkich jakim są gliny i grunty gliniaste,

3)	wytrzymałość i pozostałe parametry zbiornika będą zapewniać możliwość montażu go na głębokości min. 1,0m. p.p.t. licząc od wlotu ścieków, bez konieczności stosowania dodatkowych płyt i elementów odciążających,

4)	urządzenia oczyszczalni powinny być bezobsługowe w okresach pomiędzy przeglądami serwisowymi, tzn. nie mogą wymagać ingerencji użytkownika zakładając iż oczyszczalnia użytkowana będzie zgodnie z wymaganiami DTR urządzeń, przeglądy serwisowe nie powinny być częstsze niż 2 razy na rok,

5)	urządzenie powinno być oszczędne energetycznie – zużycie energii nie powinno przekraczać 1,5 kWh/dobę w trybie pracy normalnej.

2. Części zamówienia.

Zamówienie nie zostało podzielone na części i musi być zrealizowane w całości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Podwykonawcy.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji musi wskazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenie lub sprzeciw, jeżeli w treści umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zostaną zawarte postanowienia sprzeczne z postanowieniami SIWZ i jej załącznikami, umowy z wykonawcą lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

  - cena za część zamówienia, której dotyczy umowa o podwykonawstwo będzie przekraczała cenę zaoferowaną przez wykonawcę w ofercie za tą część zamówienia,

  - terminy płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczą okres 20 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

  - terminy wykonania przedmiotu umowy będą dłuższe od terminów zawartych w umowie z wykonawcą,

  - zakres prac będzie inny niż zakres określony umową z wykonawcą,

  - okres gwarancji i rękojmi będzie krótszy od przewidzianego w umowie z wykonawcą.

- Warunki i obowiązek przedkładania projektów umów i kopii umów określono w projekcie umowy.

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Termin wykonania zamówienia, gwarancja.

1. 	Termin wykonania zamówienia: wykonanie 240 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków do 22.05.2015r. Za moment zakończenia realizacji zamówienia uważać się będzie datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót po zakończeniu całego zakresu zamówienia.

2. 	Okres rękojmi za wady wynosi min. 36 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

3. 	Wymagania dotyczące gwarancji:

1) 	wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 3 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia, wystawiając oddzielnie na każdą wykonaną POBŚ kartę gwarancyjną.

2) 	reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie do 14 dni od zgłoszenia,

3) 	okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę,

4) 	wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane Zamawiającego wraz z protokołami odbioru końcowego.

6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 5 % ceny całkowitej (brutto) przedstawionej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone za pomocą środków przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zmawiającego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim nr rachunku 08 9221 0000 0016 7367 2000 0010

- W przypadku, gdy wymagane było wniesie wadium i zostało ono wniesione w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 1 ustawy Pzp.

- W przypadku należytej realizacji przedmiotu mowy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione lub zwrócone w ciągu 30 dni po protokolarnym bezusterkowym końcowym odbiorze robót a pozostała część tj. 30% zostanie zwolniona, lub zwrócona w ciągu 14 dni po potwierdzonym protokołem upływie okresu rękojmi za wady.

Rozdział III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cenę oferty należy podać w Załączniku Nr 2 „Formularza Ofertowego”, w formie ryczałtu, zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.).

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i Dokumentacji Projektowej oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ustali cenę za całość zamówienia w jednej kwocie w Załączniku Nr 2 „Formularza Ofertowego” w oparciu o informacje zawarte w SIWZ i Dokumentacji Projektowej.

- Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym. W kalkulacji należy ująć wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, w dokumentacji technicznej jak i specyfikacjach (STWiORB). Zakres  robót który nie jest jasno przedstawiony w przedmiarze, a figuruje w dokumentacji przetargowej należy ująć w pozycjach istniejących.

- Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze.

- Cena ustalona w Załączniku Nr 2 obowiązuje na okres ważności umowy i nie będzie

podlegała zmianom. Nie będzie również podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

- Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Dopuszcza się podawanie ceny wyłącznie w PLN.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

Rozdział IV.  WZÓR UMOWY, DOPUSZCZALNE ZMIANY I KOREKTY

  - Dopuszczalne zmiany i korekty umowy.

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy); istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.

- zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiany adresu, lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy,

- przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w zakresie przekazania terenu budowy itp.) i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,

- przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych przez niesprzyjające warunki atmosferycznych lub inne siły natury uniemożliwiające czasową realizację inwestycji, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny i udokumentowany czas opóźnienia,

- przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny i udokumentowany czas opóźnienia,

- Zaniechania wykonania części robót - zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w kontrakcie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku:

- braku zgody lub rezygnacji właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeżeli wykonanie tych robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być wykonana,

- konieczność zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń (np. śmierć właściciela nieruchomości) uniemożliwiających wybudowanie PBOŚ,

- wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

- Zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadkach, o których mowa w pkt. 7, tj. nie zrealizowania pełnego zakresu robót określonych w Dokumentacji Projektowej i SIWZ. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zmiana wartości wynagrodzenia będzie następowała proporcjonalnie do zmiany zakresu. Wartość realizacji jednej PBOŚ z uwzględnieniem rozdziału w zależności od ilości RLM zostanie wskazana w załączniku nr 2 „Cena oferty” oferty Wykonawcy i na podstawie tych danych będzie sporządzany aneks.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy.

- Istotne postanowienia umowy

UMOWA

zawarta w dniu ………………. pomiędzy: ………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą: ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach realizacji zadania pod nazwą „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski”.

- Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków (PBOŚ) muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Zgodność z ww. normą potwierdza pełny raport dostarczony przez Wykonawcę z przeprowadzonych badań PBOŚ; załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wydawanym dla konkretnego typoszeregu, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w treści umowy SIWZ.

- Szczegółowy zakres robót i wymagań technicznych oraz lokalizację inwestycji określa Dokumentacja Projektowa.

§ 2

Strony zgodnie potwierdzają, iż do niniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego są wprowadzone istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zgodnie ze SIWZ, Dokumentacją Projektową oraz ofertą Wykonawcy.

§ 3

- Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi do dnia 22.05.2015 r.

§ 4

            - Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru…………………………

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest ……………………………….………………

- Elektrykiem ze strony Wykonawcy jest …….…………………………………………….……….

- W przypadku wprowadzenia zmian personalnych na stanowiskach wymienionych w ust. 1, 3, 4,  w trakcie realizacji robót, strona po której dokonywana jest zmiana informuje drugą stronę na piśmie o planowanych zmianach, co najmniej na 7 dni przed terminem ich wprowadzenia pod warunkiem, iż osoby te będą posiadały te same kwalifikacje co wymagane w SIWZ.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie terenu robót w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,

- zapewnienie nadzoru nad realizacją robót,

- protokolarne dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych robót,

- protokolarne dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót,

- terminowa zapłata faktur częściowych po potwierdzeniu wykonania danego etapu oraz faktury końcowej, po dostarczeniu przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem końcowym.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie Umowy, tj. zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie PBOŚ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie zgodnym z SIWZ, DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oraz z harmonogramem rzeczowo - terminowo – finansowym, ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego, z zasadami wiedzy technicznej, zaleceniami technologicznymi producentów materiałów budowlanych,

  - wykonanie Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zakresem zamówienia zawartym w SIWZ oraz DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,

  - uzyskanie niezbędnych do realizacji zadania uzgodnień, nadzorów branżowych oraz pozwoleń,

  - wykonywanie robót z materiałów własnych, terminowo i z należytą starannością; materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji wewnętrznych i przyłączy, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące instalacje oraz stanowić zagrożenie bezpieczeństwa,

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego (lub jego podwykonawców) podczas wykonywania robót,

  - Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego,

  - odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania realizacji zadania, usuwanie wad lub usterek ujawnionych podczas odbiorów albo w okresie gwarancji,

  - utrzymania na bieżąco porządku w miejscu wykonywanych prac,

  - zapewnienie ciągłego bezpiecznego dojazdu i dojścia do posesji znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji,

  - pełna odpowiedzialność za teren inwestycji od chwili jego przejęcia,

  - zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów BHP i p.-poż.,

  - zapewnienie na placu budowy właściwych warunków w zakresie ochrony zieleni, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, w szczególności pod względem: ograniczenia emisji hałasu, ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych i powierzchniowych,

  - zapewnienie niezbędnej ochrony terenu budowy,

  - Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji przed zawarciem umowy harmonogramu rzeczowo - terminowo – finansowego z ewentualnym podziałem na elementy robót, które będą przedmiotem odbiorów i płatności częściowych,

  - Wykonawca odpowiada i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie, z którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy, nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych im w związku z wykonywaniem czynności powierzonych Umową,

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami, a także ich zaniechaniem,

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez pełny okres realizacji umowy ubezpieczenia budowlano – montażowego od wszelkich ryzyk o wartości odpowiadającej wartości zamówienia, oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w kwocie wymienionej w złożonej ofercie, tj ………….,

  - Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze końcowym robót (a także na każde żądanie nadzorującego) udokumentować, iż wszystkie zabudowane materiały pozostają w zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883),

§ 7

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom, po zawarciu z nimi umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji Zamawiającemu na minimum 3 dni przed rozpoczęciem prac przez podwykonawców, podając nazwę podwykonawcy oraz zakres prac, które ten będzie realizował.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za części robót, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne.

§ 8

W celu sprawnego prowadzenia robót ustala się następujące zasady odbioru:

- Odbiór częściowy – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania odbioru częściowego po wykonaniu min. 100 sztuk PBOŚ, wyszczególnionych w harmonogramie i potwierdzeniu ich wykonania przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy – odbioru dokona komisja powołana przez Zamawiającego po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy oraz innych czynności przewidzianych ustawą Prawo budowlane i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania robót,

- protokóły odbiorów częściowych,

- protokoły pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych,

- inwentaryzację powykonawczą geodezyjną (min. szkice powykonawcze oraz oświadczenie o złożeniu map do ośrodka geodezyjnego),

- oświadczenia kierownika budowy o zrealizowanym zmówieniu

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń, w tym pełny raport potwierdzający zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3+A2:2013 wydawanym dla konkretnego typoszeregu urządzeń wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

- raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800) jak dla oczyszczani poniżej 2000 RLM wg Załącznika nr 1 do ww. aktu wykonawczego.

- Odbiory będą rozpoczynały się w następujących terminach:

  - Zamawiający przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

  - Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót po zrealizowaniu całości zadania będącego przedmiotem umowy, w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3.

- Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Podstawą jakościowego, ilościowego i wartościowego odbioru robót będą: SIWZ, Dokumentacja Projektowa, oferta wykonawcy, protokoły częściowego i końcowego odbioru robót oraz zasady sztuki budowlanej.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie realizacji Umowy Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie wywiązanie się z wyznaczonego terminu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

- Jeżeli wady, o których mowa w ust. 7 nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, przy czym termin realizacji przedmiotu umowy nie może ulec zmianie.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

10. Członkowie komisji ze strony Zamawiającego i Wykonawcy wyznaczeni do dokonania odbioru końcowego powinni legitymować się stosownymi pełnomocnictwami lub wydanym zarządzeniem.

§ 9

- Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto :…………….zł , (słownie: ……………………………..………….………………)

VAT w wysokości ….. %, tj. ………… zł (słownie: …………………………..……………..…),

wartość brutto zadania ………………..zł (słownie: ……………………….……………………)

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje: pełne koszty kompleksowego wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, zrealizowanego zgodnie ze sztuką budowlaną i celem, dla jakiego został zaplanowany.

- Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2014r., poz. 121 ze zm.).                   W szczególności Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz kosztów prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty robót i materiałów, niewyspecyfikowanych w SIWZ i DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą Umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz przepisami aktualnego prawa budowlanego.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z SIWZ i DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do akceptacji na bieżąco harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w zależności od faktycznego postępu robót.

§ 10

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur wystawianymi na podstawie protokołów bezusterkowego odbioru części robót zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Protokół odbioru musi być podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, oraz zrealizowany zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym.

- Zapłata za ostatni element wykonanych robót i ostateczne rozliczenie zadania nastąpi fakturą końcową po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze końcowym lub protokolarnym ustaleniu usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- Odbiór robót przez Zamawiającego jest jednoznaczny z odbiorem wobec podwykonawców.

- Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT zawierającej obowiązującą w dniu wystawienia faktury stawką podatku VAT na wykonywany przedmiot zamówienia wraz z oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia należnego mu od wykonawcy za wykonaną część niniejszej umowy.

- W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę należności finansowych za wykonaną część przedmiotu zamówienia podwykonawcy (jeśli Zamawiający korzysta z podwykonawców), Zamawiający ma prawo wstrzymania takiej kwoty płatności na rzecz Wykonawcy, jaką zalega podwykonawcy - jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014r., poz. 121 ze zm.).

- Jeżeli faktura będzie dotyczyć prac wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wraz z fakturą Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający wypłatę należnego im wynagrodzenia.

- W przypadku odbioru robót budowlanych, które zostały wykonywane przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców  (robót budowlanych), Wykonawca zobowiązany jest poinformować podwykonawcę i dalszych podwykonawców o terminie odbioru.

- Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

§ 11

            - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady wykonanego przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi.

            - Strony ustalają … miesięczny okres gwarancji jakości na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny i … miesięczny rękojmi na przedmiot zamówienia.

3. Wymagania dotyczące gwarancji:

1) 	Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. … lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia,

2) 	reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia,

3) 	okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

4) 	Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru końcowego,

5) przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji Wykonawca przedstawi wyniki badań (wykonanych przez akredytowane laboratorium) ścieków oczyszczonych z 15% (wskazanych przez Zamawiającego) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) jak dla oczyszczani poniżej 2000 RLM wg Załącznika nr 1 do ww. aktu wykonawczego

- Jeżeli w trakcie odbiorów robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują do wyboru następujące uprawnienia w/g kolejności:

  - żądanie usunięcia usterek lub wad z prawem odmowy odbioru,

  - obniżenia ceny,

  - odstąpienia od umowy w całości lub części.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru robót, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt robót wykonanych przez osobę trzecią zostanie pokryty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego lub protokolarnego ustalenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy na dostarczone materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku takim Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne.

- Za wadę przedmiotu zamówienia strony uznają również wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie SIWZ i DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. Jeśli wskutek zaistnienia w/w rozbieżności Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, Wykonawca jest zobowiązany do ich pokrycia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni usunięcia powstałych w okresie gwarancyjnym awarii i usterek

- Wszelkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego faksem lub pisemnie najpóźniej do dnia upływu okresu gwarancji oraz rękojmi.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy i usuwania wad w okresie rękojmi w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto), tj. ………… zł słownie: ……………………………. w formie …………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w następujących terminach:

  - część zabezpieczenia (70%) gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót w terminie do 30 dni po protokolarnym bezusterkowym odbiorze końcowym lub protokolarnym ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.,

  - pozostała część (30%) w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wynikłe wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo gwarantować zapłatę za zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

§ 13

- Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - w razie opóźnienia w zakończeniu etapów realizacji przedmiotu umowy wynikających z harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości umownego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto każdej zausterkowanej PBOŚ za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy przed końcowym odbiorem z przyczyn innych niż leżące po stronie Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy której przedmiotem są roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do przedłożenia  zmawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

2) Zamawiający w terminie do 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a dotyczą niespełnienia  wymagań określonych SIWZ, lub gdy termin zapłaty  wynagrodzenia jest dłuższy niż 20 dni.

3) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy jest jednoznaczne z jej akceptacją.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5) postanowienia zawarte w niniejszym punkcie dotyczą odpowiednio zamian umów.

4. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu  poświadczona za zgodność  z oryginałem  kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów opisanych w SIWZ.  Postanowienia niniejszego punktu dot. również zmiany umowy.

5. W przypadku o którym mowa w pkt. 2 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 20 dni zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

§ 14

            - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 121 ze zm.) kwot naliczonych, w przypadkach o których mowa w §13 ust. 1 z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności.

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

            - Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenia kwot w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w §13 ust. 1.

§ 15

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy,

- rozwiązania umowy na dofinansowanie zadania ze środków NFOŚ,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z rozpoczęciem robót lub realizacją przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych w stosunku do harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego oraz gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru,

- w razie stwierdzenia prowadzenia robót innych niż opisane w SIWZ i DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ lub niezgodnych przepisami technicznymi Zamawiający może wstrzymać roboty i wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

- minął termin wykonania robót określony w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o terminie sporządzenia szczegółowego protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zabezpieczenia przerwanych prac Zamawiający zleci ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy sprzęt,

- Sprzęt i urządzenia zaplecza budowy pozostawione po przerwaniu robót zostaną przez Zamawiającego usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy bez odpowiedzialności za ich zabezpieczenie.

§ 16

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku:

- zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy; istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

- zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiany adresu, lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy,

- przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w zakresie przekazania terenu budowy itp.) i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,

- przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych przez niesprzyjające warunki atmosferycznych lub inne siły natury uniemożliwiające czasową realizację inwestycji, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,

- przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,

- Zaniechania wykonania części robót - zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w kontrakcie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku:

- braku zgody lub rezygnacji właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeżeli wykonanie tych robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być wykonana,

- konieczność zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń (np. śmierć właściciela nieruchomości) uniemożliwiających wybudowanie PBOŚ,

- wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

- Zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, tj. nie zrealizowania pełnego zakresu robót określonych w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i SIWZ. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zmiana wartości wynagrodzenia będzie następowała proporcjonalnie do zmiany zakresu. Wartość realizacji jednej PBOŚ z uwzględnieniem rozdziału w zależności od ilości RLM zostanie wskazana w załączniku nr 2 „Cena oferty” oferty Wykonawcy i na podstawie tych danych będzie sporządzany aneks.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz właściwych przepisów szczególnych.

§ 18

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca: 							Zamawiający:

__________________________				__________________________

Rozdział V ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz ofertowy:

  - Załącznik nr 1 „Oświadczenia wykonawcy”

  - Załącznik nr 2 „Cena oferty”

  - Załącznik nr 3 „Informacje ogólne o Wykonawcy"

  - Załącznik nr 4 „Propozycje zlecenia robót podwykonawcom”

  - Załącznik nr 5 „Doświadczenie Wykonawcy"

  - Załącznik nr 6 „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”

  - Załącznik nr 7 „Oświadczenie dot. wadium oraz należytego wykonania umowy”

  - Załącznik nr 8 „Oświadczenie dot. zgodności oferowanej PBOŚ z normą

PN-EN12566-3+A2:2013”

  - Załącznik nr 9 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Pozostałe załączniki:

  - Załącznik nr 10 „Dokumentacja Projektowa”

Z A T W I E R D Z A M:

Wójt Gminy

/podpisano w oryginale/

|  | FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby |  | stron |

ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenia Wykonawcy”

- Wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne - przetargu nieograniczonym, organizowanym przez Zamawiającego – Gminę Sokołów Podlaski jako wykonawca zadania pn. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski”, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Dokumentacji Projektowej.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Dokumentacji Projektowej i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Oświadczam, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczam, że  jeżeli do realizacji zadania zostanie wybrana nasza oferta zobowiązujemy się do podpisania umowy o treści zawartej w istotnych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy

Data i podpis ........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 |
| --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby |  | stron |

ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Formularz ofertowy”

- Oferujemy wykonanie robót polegających na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski” w ilości 240 sztuk za kwotę ryczałtową:

| CENA BRUTTO | liczbowo: |
| --- | --- |
|  | słownie: |

- Ryczałtowa wartość realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w SIWZ i DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ustalona została z uwzględnieniem art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

- Deklaruję okres gwarancji dla całości zadania na okres .….. lat.

- Wyszczególnienie jednostkowych cen obejmujących zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie PBOŚ:

| OCZYSZCZALNIA PBOŚ | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Cena razem netto (ilość x cena jedn.) | Cena razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RLM od 1 do 4 | 127 |  |  |  |
| RLM od 5 do 8 | 109 |  |  |  |
| RLM od 9 do 10 | 4 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

........................................................

(podpis, data,  pieczęć)

|  | FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 3 |
| --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby |  | stron |

ZAŁĄCZNIK Nr 3: „Informacje ogólne o Wykonawcy”

- Nazwa Firmy (Przedsiębiorcy), siedziba:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W sprawie niniejszego zamówienia korespondencję proszę kierować na adres (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia korespondencję prowadzi się wyłącznie z pełnomocnikiem):

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

Telefon (….)……………………..……fax (.…)…..…………………………………..……

e-mail ………………………………………………………………….…….…….……….

- Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Rodzaj Firmy (forma organizacyjna):

…………………………………………………………………………………………….

- Doświadczenie jako Wykonawca w latach: ……… (podać lata funkcjonowania Firmy na rynku budowlanym)

### Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

........................................................

(podpis, pieczęć)

Data..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 4 |
| --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby |  | stron |

ZAŁĄCZNIK Nr 4: „Propozycje zlecenia robót podwykonawcom*”

| Lp. | Opis robót, które zostaną zlecone i ich udział (wartość) |
| --- | --- |

*Jeżeli Wykonawca nie zamierza zlecać robót podwykonawcą w tabeli należy wpisać „nie dotyczy”

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

........................................................

(podpis, pieczęć)

Data...............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 5 |
| --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby |  | stron |

ZAŁĄCZNIK Nr 5: „Doświadczenie Wykonawcy”

- Składając ofertę w przetargu na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski” oświadczam, że w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowano następujące prace odpowiadające wymaganiom dotyczącym posiadanego doświadczenia określonymi w SIWZ.

| Lp | Opis wykonanych prac potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w SIWZ (rodzaj) | Wartość brutto zadania | Termin realizacji (od …do…) i miejsce | Doświadczenie własne lub innego podmiotu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | …………….…………………… …….……….……..…………… ………………………………….. |  |  |  |
| 2 | …………….…………………… …………………………………. ………………………………….. |  |  |  |

- Jeśli Wykonawca umieści w kolumnie nr 5 wykazu doświadczenie innego podmiotu musi do oferty dołączyć zobowiązanie (zgodę) tego podmiotu na korzystanie przez Wykonawcę z tego doświadczenia przez okres realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

- Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (np. referencje, protokoły odbioru).

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

........................................................

(podpis, pieczęć)

Data...............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 6 |
| --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby |  | stron |

ZAŁĄCZNIK Nr 6: „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu                    zamówienia”

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- W przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Oświadczam, że wyżej wymienione osoby, posiadające wymagane w SIWZ uprawnienia:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- uprawnienia elektryka uprawnienia SEP do 1 kV E i D

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

........................................................

(podpis, pieczęć)

Data..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 7 |
| --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby |  | stron |

ZAŁĄCZNIK Nr 7:  Oświadczenie dot. wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 1. Oświadczamy, że wadium w kwocie................ ( słownie.....................................................) zostało wniesione w dniu ..........................

- w formie...............................................................

- Przyjmujemy do wiadomości, że w niżej wymienionych przypadkach powyższe wadium tracimy na rzecz Zamawiającego:

- odmowa podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- odmowa zawarcia ubezpieczenia budowlano- montażowego od wszelkich ryzyk przed podpisaniem umowy,

- nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- nie złożenia, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

- Oświadczam, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w SIWZ w wysokości stanowiącej 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, oraz do podpisania umowy o treści zawartej w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

........................................................

(podpis, pieczęć)

Data...............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 8 |
| --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby |  | stron |

ZAŁĄCZNIK Nr 8: Oświadczenie dot. zgodności oczyszczalni z normą

Oświadczenie o zastosowaniu PBOŚ zgodnych z normą PN-EN12566-3+A2:2013

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski” oświadczam, że oferowane Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków spełniają wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013, co potwierdza załączony do oferty Raport z badań przedstawiony przez:

nazwa laboratorium: ....................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................

kraj: ..............................................................................................................................................

notyfikowane przez Komisję Europejską.

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

........................................................

(podpis, pieczęć)

Data...............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 9 |
| --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby |  | stron |

ZAŁĄCZNIK Nr 9: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 2  pkt.5

W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na

Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.) oświadczam, że:

należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w załączeniu przedkładam listę / nie należę do grupy kapitałowej *

* niepotrzebne skreślić

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

........................................................

(podpis, pieczęć)

Data...............................................